Приложение№2

Отчет о выполнении  плана  ремонта общего имущества   в доме  №21   7 мкр. в 2016 году                                                   №        Виды работ                                                      Сроки  исп.  Отметка о выпол.

1. Ремонт межпанельных швов, трещин             июнь-                  выполнено

них, согласно заявкам жильцов и акту                 сентябрь

осмотра здания ( около 50м)

2. Замена  чердачных оконных блоков                 июнь- июль    перенесено

( над подъездами №2, 4)                                                                      на след. год

3. Частичный ремонт  в подъездах                          апрель-            выполнено

( заделка щелей,  част. побелка стен,                  июль

окраска  дверей, порогов,обивка сайдин-                                 .

гом  потолка тамбура 1 подъезда)

4. Поверка общедомового узла учета                      май- июнь      выполнено

энергоресурсов ( воды и тепла)

5. Окраска заборчика, скамеек , урн                         июнь                выполнено

6. Частичный ремонт входов в подъезды,              июнь-                выполнено

цоколя   дома                                                                   июль                         7.Благоустройство придомовой территории:          июнь-

а) подсев травы на отдельных участках               август             выполнено

б) посадка кустарников

в) установка декоративных фигурок.

8. Установка декоративного забора                            май-                выполнено

возле  1 подъезда                                                      август

Председатель правления ТСЖ « Соседи»                     А.В. Лебедева