Приложение №5

План  ремонта общего имущества     собственников помещений дома №21  7 мкр. на   2017  г.

№        Виды работ                                                                Сроки  исп.

1. Ремонт межпанельных швов, трещин  в              июнь-

них, согласно заявкам жильцов и акту                     сентябрь

осмотра здания ( около 50м).

2. Замена  чердачных оконных блоков                    июнь- июль

( над подъездами №1,2,3, 4).

3. Частичный ремонт  в подъездах                             май-

( заделка трещин , част. окраска стен,                 июль

дверей, порогов, батарей ).

4. Окраска  уличных ограждений, скамеек,             июнь

металлических вазонов.

5. Частичный ремонт шести входов                           июнь-

в подъезды, цоколя   дома.                                                                    июль                         6.Благоустройство придомовой территории:          июнь-

а) подсев травы на отдельных участках               август

б) посадка кустарников, деревьев

7. Установка декоративного забора                             август

возле  подъезда №4.

Председатель правления ТСЖ « Соседи»                      А.В. Лебедева