Отчет об эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Сорум за 2018 год

Советом депутатов сельского поселения Сорум принято решение от 30 мая 2016 года № 22 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Сорум до 2020 года и на период до 2030 года». Целью программы является обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Сорум в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры.

С целью оценки эффективности реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры, за каждый год установлены промежуточные результаты конечных целевых результатов.

Таблица 1

Показатели фактической обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в сельском поселении Сорум за 2018 год

| № п/п | Показатель | План в соответствии с ПКР | Фактические результаты | Уровень выполнения показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 82,8 | 76 | 91,8 |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 252,5 | 278 | 110,1 |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, % от норматива | 106,6 | 108,2 | 101,5 |
| 4 | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами, % от норматива | 206 | 210,4 | 102,1 |
| 5 | Уровень фактической обеспеченности бассейнами, % от норматива | 196,3 | 184,22 | 93,8 |
| 6 | Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, % от норматива | 78,8 | 118,19 | 150 |
| 7 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Уровень обеспеченности кинотеатрами, киноустановками, % от норматива | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 200 | 200 | 100 |

Инвестиционные проекты на 2018 год запланированы не были.

Анализ социальной ситуации в сельском поселении Сорум свидетельствует о том, что тенденции развития территории в социальной сфере носят устойчивый характер.