Приложение № 5

План  ремонта общего имущества     собственников помещений дома №21  7 мкр. на   2018  г.

№        Виды работ                                                  Сроки  исполнения

1. Ремонт межпанельных швов, трещин  в            май-

них, согласно заявкам жильцов и акту                    август

осмотра здания ( около 50м).

2.  Ремонт чердачных оконных блоков                   июнь

(  с двух сторон над подъездами №1,2,3, 4).          июль

3. Частичный ремонт  в подъездах                            май-

( заделка трещин , част. окраска стен,                 июль

дверей, порогов, батарей ).

4. Окраска  уличных ограждений, скамеек,            июнь

металлических вазонов.

5. Частичный ремонт шести входов                           июнь

в подъезды, цоколя   дома.                                       - июль

6.Благоустройство придомовой территории:         июнь-

а) подсев травы на отдельных участках               август

б) посадка кустарников, деревьев

7.Установка декоративного забора вдоль ( для      июнь-

ограждения их от автомашин).                                  август

Председатель правления ТСЖ « Соседи»                      А.В. Лебедева