Приложение №5                Отчет  о  ремонте общего имущества     собственников помещений дома №21  7 мкр. в   2017  г.

№        Виды работ                                                           Сроки  исп.   Отметка о вып.

1. Ремонт межпанельных швов, трещин  в              июнь-           выполнено

них, согласно заявкам жильцов и акту                     сентябрь

осмотра здания ( около 50м).

2. Замена  чердачных оконных блоков                    июнь- июль  не выполнено

( над подъездами №1,2,3, 4).                                                            по тех. причин.

3. Частичный ремонт  в подъездах                             май-                   выполнено

( заделка трещин , част. окраска стен,                 июль

дверей, порогов, батарей ).

4. Окраска  уличных ограждений, скамеек,             июнь              выполнено

металлических вазонов.

5. Частичный ремонт шести входов                           июнь-               выполнено

в подъезды, цоколя   дома.                                         июль                         6.Благоустройство придомовой территории:          июнь-              выполнено

а) подсев травы на отдельных участках               август

б) посадка кустарников, деревьев

7. Установка декоративного забора                             август             выполнено

возле  подъезда №4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  проведено крепление  сливов  на фасаде дома  под окнами  четырех подъездов  в июле  2017 г.

Председатель правления ТСЖ « Соседи»                      А.В. Лебедева