| Отчет об эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры за 2018 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Показатель | План в соответствие с ПКР | Фактические результаты | Краткое информация об исполнение/неисполнение |
| Сельское поселение Сорум |  |  |  |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры авиационный транспорт | Число вертолетных площадок | 1 | 1 |  |
|  | Число остановочных павильонов | 2 | 2 |  |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | 0 | 0 |  |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Число пешеходных дорожек, тротуаров соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | 0 | 0 |  |
| Мероприятия по развитию сети дорог поселения | Прогноз развития улично-дорожной сети, км | 8,67 | 8,67 |  |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | 2 | 2 |  |
| Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности | Удовлетворенность населения качеством транспортной инфраструктуры, процент опрошенных | - | 99 |  |

_________________________________________

| Отчет по мероприятиям, направленным на проектирование, строительство, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры за 2018 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Исполнение за 2018 год | Краткая информация об исполнении |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов: |  |  |  |  |
| Реконструкция остановочных павильонов |  | 2020-2025 | - |  |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства: |  |  |  |  |
| Организация парковочного пространства, 398 мест |  | 2025-2030 | - |  |
| Нанесение разметки |  | 2025-2030 | - |  |
| Изготовление информационных материалов |  | 2025-2030 | - |  |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения: |  |  |  |  |
| Создание велодорожек |  | 2020-2025 | - |  |
| Содержание велодорожек |  | 2020-2025 | - |  |
| Установка дорожных и информационных знаков |  | 2020-2025 | - |  |
| Нанесение разметки |  | 2020-2025 | - |  |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб: |  |  |  |  |
| Строительство АЗС-1 шт. |  | 2025-2030 | - |  |
| Мероприятия по развитию сети дорог поселения: |  |  |  |  |
| подъезд к сельское поселение Сорум |  | 2018-2020 | - |  |
| улица Газовиков |  | 2016-2018 | - | Мероприятие перенесено на 2019 год, в рамках основного мероприятия «Дорожная деятельность» |
| улица Таежная |  | 2018-2020 | - |  |
| улица Центральная |  | 2025-2030 | - |  |
| улица Строителей |  | 2025-2030 | - |  |
| Реконструкция а/д г. Югорск – г. Советский – сельское поселение Верхний Казым г. Надым (до границы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), км 489 - сельское поселение Сорум |  | 2025-2030 | - |  |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков |  |  |  |  |
| Разработка КСОДД |  | 2021 | - |  |
| Установка светофоров Т7 у здания КСК Олимп-1шт |  | 2021 | - |  |
| Установка отбойников |  | 2021 | - |  |
| Изготовление новых знаков |  | 2021 | - |  |
| Установка систем ограничения скорости движения |  | 2021 | - |  |
| Установка систем контроля скорости движения, систем видео фиксации |  | 2021 | - |  |
| Установка систем видеонаблюдения |  | 2021 | - |  |
| Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения: |  |  |  |  |
| Применение экологических добавок в дорожном полотне |  | 2025-2030 | - |  |
| Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности: |  |  |  |  |
| Мониторинг реализации программы |  | 2017-2030 | - | Проводится ежегодный мониторинг промежуточных показателей по реализации мероприятий транспортной инфраструктуре |

_________________________________